|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1 | 26/11/2019 | Gildson Joan Ligeiro | Elaboração final |

# Objetivo do plano de gestão dos custos

O [Plano de gestão dos custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-custos) descreve como os custos do projecto serão planejados, estruturados e controlados fornecendo detalhes dos processos e ferramentas usadas, e serve como guia para a equipe durante todo o projeto para as questões relacionadas aos custos.

# Método de gestão dos custos

A Gestão dos custos do projeto requer um [plano de gestão dos custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-custos) aprovado englobando os principais processos dos custos definidos abaixo. O Plano de gestão dos custos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projecto para orientar a equipe do projecto sobre como os processos dos custos serão planejados, estruturados e controlados.

## Processos de Gerenciamento dos custos

[Estimar os custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/estimar-os-custos)

Processo de estimar os custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto.

[Determinar o orçamento](https://escritoriodeprojetos.com.br/determinar-o-orcamento)

Processo de agregar os custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base.

[Controlar os custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-os-custos)

Processo de monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos custos.

## Documentos padronizados dos custos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| [Plano de gestão dos custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-custos) | Define o formato e estabelece as atividades e os critérios de planejamento, estruturação e controle dos custos do projeto.  Ele faz parte ou é um plano auxiliar do plano de gestão do projeto. | [Plano de gestão dos custos.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/181-plano-de-gerenciamento-dos-custos) |
| Bases das estimativas | Documentar como as estimativas foram feitas, principais fontes de informação, premissas, restrições e nível de confiança. | Base das estimativas.docx |
| Previsões do orçamento | As previsões do orçamento são calculadas usando o gerenciamento do valor agregado baseando-se na performance atual e o que falta para concluir o projeto. | Previsoes do Orcamento.xlsx |
| [Estimativas de custos das atividades](https://escritoriodeprojetos.com.br/estimativas-de-custos-das-atividades) | Para estimar o custo de uma atividade deve-se considerar todos os recursos (diretos ou indiretos) a serem usados na mesma.  Esses recursos podem ser mão-de-obra, materiais, equipamentos, entre outros.  Para alocar os custos indiretos, normalmente, usa-se critérios de rateio. | [Estimativas de Custos.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/2607-estimativas-de-custos) |

# Estimar os custos

Estima-se que o projecto vai criar despesas em volta dos **MZN 528 500,00**

# Controlar os custos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Verde | Amarelo | Vermelho |
| SPI | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9 |
| CPI | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | MINED |  |
| Gerente do Projeto | Edelson Baloi |  |